UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto

Proyecto VacunApp Tacna: Base de Datos para el Registro y Control de Vacunación ante el Brote de Sarampión

Curso: Base de Datos II (SI783)

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Cutipa Arias, Brayan (2022075752)

Miranda Platas, Raul (2022075477)

Tacna – Perú

2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | BCA | RMP | PCQ | 25/09/2026 | Versión original |
| 1.1 | BCA | RMP | PCQ | 02/10/2026 | Despliegue de la base de datos en MonsterASP.NET e incorporación de Raul Miranda Platas |
| 2.0 | BCA | RMP | PCQ | 03/10/2026 | Nuevo enfoque: aplicación web con roles, citas y stock, desplegada en MonsterASP.NET |
| 2.1 | BCA | RMP | PCQ | [fecha] | Actualización con la implementación y el despliegue en MonsterASP.NET |

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO	4

I. PROPUESTA NARRATIVA	4

1. Planteamiento del problema	4

2. Justificación del proyecto	4

3. Objetivo general	5

4. Beneficios	5

5. Alcance	5

6. Requerimientos del sistema	6

7. Restricciones	6

10. Metodología de implementación	7

11. Actores clave	7

12. Papel y responsabilidades del personal	7

13. Plan de monitoreo y evaluación	8

15. Hitos de entregables	8

II. PRESUPUESTO	9

1. Planteamiento de aplicación del presupuesto	9

2. Presupuesto	9

3. Análisis de factibilidad	9

4. Evaluación financiera	9

ANEXO 01 – Requerimientos del Sistema VacunApp Tacna	9

# RESUMEN EJECUTIVO

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | VacunApp Tacna: Base de Datos para el Registro y Control de Vacunación ante el Brote de Sarampión. Tacna, 2026 |
| Propósito | Organizar la vacunación en la región Tacna con una aplicación web respaldada por una base de datos relacional: registra cada dosis con validación automática, administra citas con cupos y el stock de vacunas por establecimiento, y entrega la cobertura por distrito el mismo día. Se publica en MonsterASP.NET y se usa por roles. |
| Resultados esperados | Base de datos en 3FN (23 tablas), 24 procedimientos almacenados, 9 triggers, 8 vistas y 4 funciones; aplicación web por cinco roles publicada en MonsterASP.NET; carga de 20 000 pacientes y más de 300 000 dosis simuladas; cobertura por distrito en menos de 2 segundos (465 ms medidos en el hosting) [CONFIRMAR cifras finales]. |
| Población objetivo | Niños de 0 a 10 años de los 28 distritos de Tacna, sus padres y tutores, el personal de vacunación de los establecimientos del MINSA y el equipo de epidemiología de la DIRESA Tacna. |
| Monto de inversión | S/ 8 100.00 |
| Duración | 3 meses (17 de agosto al 23 de octubre de 2026) |

# I. PROPUESTA NARRATIVA

## 1. Planteamiento del problema

Entre 2025 y 2026 Tacna registró un brote de sarampión. La DIRESA confirmó primero 4 casos y luego 9, y señaló que ninguno de los pacientes tenía una vacuna registrada. La respuesta fue una semana de intensificación de la vacunación y, tras la alerta sanitaria, acciones de bloqueo casa por casa.

Esas campañas se planificaron sin un dato básico: cuántos niños de cada distrito tienen la primera y la segunda dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubéola). El registro de vacunas vive en carnés de papel, cuadernos diarios y hojas de cálculo que se consolidan una vez al mes. Cuando la cobertura llega a la DIRESA, ya tiene semanas de retraso, y un niño sin vacunar que vive en la zona del brote no aparece en ninguna lista.

## 2. Justificación del proyecto

Sanitaria. La OPS recomienda coberturas de al menos 95 % con dos dosis de SPR para interrumpir la transmisión del sarampión. Sin un registro nominal no se puede medir esa meta por distrito.

Operativa. Una base de datos con reglas de negocio en el propio motor (triggers y procedimientos) garantiza que todo registro cumpla el esquema de vacunación, lo haga una aplicación, un script o una carga masiva.

Académica. El proyecto aplica los contenidos del curso Base de Datos II: arquitectura de SQL Server, índices clustered y nonclustered, estadísticas, transacciones ACID, procedimientos almacenados, triggers y vistas.

Diferenciadora. El Carné Digital de Vacunación del Minsa permite a cada persona consultar su historial; VacunApp Tacna sirve a quienes organizan la vacunación: cobertura por distrito, citas con cupos y control de stock de cada establecimiento.

## 3. Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada (3FN), con procedimientos almacenados, triggers y vistas, que centralice el registro de vacunación de Tacna y genere reportes de cobertura para apoyar la respuesta ante brotes como el de sarampión.

## 4. Beneficios

| Beneficio | Tipo |
| --- | --- |
| Cobertura por distrito y por dosis disponible al instante, sin consolidados mensuales | Tangible |
| Lista nominal de niños con dosis pendiente en zona de brote, con dirección y teléfono | Tangible |
| Menos horas de digitación en los establecimientos (estimado: 4 h al mes por establecimiento) | Tangible |
| Registros consistentes: no se aceptan dosis fuera de edad, sin la dosis previa o con lote vencido | Intangible |
| Trazabilidad: toda corrección o eliminación de una dosis queda auditada | Intangible |
| Citas con cupos por franja: menos sobrecupo y seguimiento de las inasistencias | Intangible |
| Stock por lote con descuento automático y avisos de stock bajo o lote por vencer | Intangible |
| Mejor priorización de campañas y bloqueos | Intangible |

## 5. Alcance

Incluye:

- Modelo de datos de usuarios y roles, ubicación (provincias y distritos con ubigeo INEI), red de salud, pacientes, catálogo de vacunas y esquema, lotes y stock, horarios y citas, campañas, brotes, dosis aplicadas, alertas y auditoría.

- Procedimientos para registrar pacientes y dosis, reservar, reprogramar y cancelar citas, atender citas, gestionar el stock, declarar y cerrar brotes, generar y atender alertas, y emitir reportes.

- Triggers de validación clínica, control de cupos de las citas, descuento de stock, cierre automático de alertas, generación de alertas en zona de brote y auditoría.

- Vistas de cobertura general, cobertura de sarampión con nivel de riesgo, dosis pendientes, alertas, avance de campañas e historial.

- Script de datos simulados (20 000 pacientes) y script de pruebas automatizadas.

- Aplicación web por roles (vacunador, jefe de establecimiento, epidemiólogo, ciudadano y administrador) con dashboard de cobertura, publicada en MonsterASP.NET.

No incluye: aplicación móvil nativa, integración con los sistemas oficiales del MINSA (HIS, CNV, RENIEC) ni uso con datos reales.

## 6. Requerimientos del sistema

- SQL Server 2022 (edición Developer para desarrollo; Express es suficiente para un piloto).

- Docker Desktop para levantar el motor con docker compose.

- .NET 10 SDK para la aplicación web.

- Navegador web moderno.

- Cuenta en MonsterASP.NET (plan gratuito: un sitio web y una base de datos SQL Server de 1 GB) para la publicación.

El detalle de los requerimientos funcionales está en el Anexo 01.

## 7. Restricciones

- Por confidencialidad de la información de salud (Ley N.° 29733), el proyecto trabaja solo con datos simulados. Los distritos, el esquema de vacunación y el número de casos del brote sí son reales.

- Tres meses de desarrollo con dos integrantes.

- El plan gratuito de MonsterASP.NET ofrece un sitio web, una base de datos de 1 GB y 256 MB de RAM, sin dominio propio ni garantías de servicio.

- La interfaz es sencilla: el foco del curso es la base de datos y sus reglas de negocio. ## 8. Supuestos

- Todo paciente se identifica con un documento único (DNI o CNV).

- Cada establecimiento pertenece a un único distrito.

- Cada ciudadano se vincula a sus hijos mediante el documento de cada paciente.

- El esquema de vacunación se simplifica a 10 vacunas y 19 dosis del esquema regular del MINSA. ## 9. Resultados esperados

| Resultado | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- |
| Modelo normalizado | Columnas redundantes | 0 % (verificable en el diagrama E-R) |
| Lógica en el motor | Procedimientos almacenados / triggers | ≥ 5 / ≥ 2 (logrado: 24 / 9) |
| Rendimiento | Tiempo del reporte de cobertura con ≥ 5 000 registros | < 2 s (465 ms en MonsterASP.NET) |
| Interfaz | Aplicación web por roles | Enlace público en MonsterASP.NET |
| Citas y stock | Reservas sin sobrecupo y stock descontado al aplicar la dosis | Pruebas de concurrencia superadas [CONFIRMAR] |

## 10. Metodología de implementación

Se usa Scrum con sprints de dos semanas (el sexto, de una semana), tal como se vio en el material del curso (SDLC 101):

| Sprint | Entregable |
| --- | --- |
| 1 | Propuesta (FD06), factibilidad (FD01) y visión (FD02) |
| 2 | Especificación de requerimientos (FD03) y modelo E-R |
| 3 | Esquema, vistas, procedimientos y triggers |
| 4 | Despliegue en MonsterASP.NET, inicio de sesión y roles |
| 5 | Citas, stock y dashboard |
| 6 | Informe final y exposición |

## 11. Actores clave

| Actor | Interés |
| --- | --- |
| DIRESA Tacna, Dirección de Epidemiología | Cobertura y alertas por distrito en tiempo real |
| Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones | Seguimiento de campañas y metas |
| Personal de vacunación de los establecimientos | Registro rápido y validado de las dosis |
| Ciudadanos (padres, madres y tutores) | Reservar citas y consultar el carné de vacunación de sus hijos |
| Oficina de informática de la DIRESA | Administración de usuarios, roles y base de datos |
| Docente del curso | Evaluación del proyecto |

## 12. Papel y responsabilidades del personal

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Cutipa Arias, Brayan (2022075752) | Jefe de proyecto / DBA | Modelo de datos, scripts T-SQL, rendimiento, despliegue, documentación |
| Miranda Platas, Raul (2022075477) | Desarrollador web / QA | Aplicación .NET, pruebas, diagramas, manual de uso |

## 13. Plan de monitoreo y evaluación

- Revisión al final de cada sprint contra el cronograma.

- Ejecución de las pruebas automatizadas (database/07_pruebas.sql, pruebas xUnit y escenarios de concurrencia) antes de cada entrega y medición del tiempo de cada reporte.

- Revisión del docente en cada hito de entregables. ## 14. Cronograma del proyecto

| Actividad | Ago S3–S4 | Set S1–S2 | Set S3–S4 | Oct S1–S2 | Oct S3–S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuesta, factibilidad y visión | ■ |  |  |  |  |
| Requerimientos y modelo E-R |  | ■ |  |  |  |
| Esquema, vistas, procedimientos y triggers |  |  | ■ |  |  |
| Despliegue en MonsterASP.NET, login y roles |  |  |  |  |  |
| Citas, stock y dashboard |  |  |  |  |  |
| Informe final y exposición |  |  |  |  | ■ |

## 15. Hitos de entregables

| Hito | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- |
| H1 | 28/08/2026 | FD06 Propuesta, FD01 Factibilidad y FD02 Visión |
| H2 | 18/09/2026 | FD03 Especificación de requerimientos |
| H3 | 02/10/2026 | Scripts de base de datos y FD04 Arquitectura |
| H4 | 23/10/2026 | Aplicación web desplegada, FD05 Informe final y exposición |

# II. PRESUPUESTO

## 1. Planteamiento de aplicación del presupuesto

El presupuesto cubre el tiempo del equipo y los gastos operativos del periodo de desarrollo. El software es gratuito (SQL Server Developer y Express, Docker Desktop de uso educativo, .NET) y el hosting usa el plan gratuito de MonsterASP.NET, así que no hay inversión en licencias ni en servidores.

## 2. Presupuesto

| Rubro | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Costos generales (útiles, impresiones) | 180.00 |
| Costos operativos (internet y electricidad, 3 meses) | 720.00 |
| Costos del ambiente (software y hosting en MonsterASP.NET, plan gratuito) | 0.00 |
| Costos de personal | 7 200.00 |
| Total | 8 100.00 |

## 3. Análisis de factibilidad

El proyecto es factible desde los puntos de vista técnico, económico, operativo, legal, social y ambiental. El detalle está en el documento FD01 Informe de Factibilidad.

## 4. Evaluación financiera

Con un horizonte de 3 años y un costo de oportunidad del 10 %:

| Indicador | Valor | Criterio |
| --- | --- | --- |
| VAN | S/ 36 126.18 | > 0, se acepta |
| B/C | 3.32 | > 1, se acepta |
| TIR | 212.35 % | > 10 %, se acepta |

# ANEXO 01 – Requerimientos del Sistema VacunApp Tacna

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-01 | Iniciar sesión: Autenticarse con usuario y contraseña y mostrar el menú del rol |
| RF-02 | Gestionar usuarios y roles: Crear usuarios, asignar rol y establecimiento y vincular ciudadanos con sus pacientes |
| RF-03 | Registrar paciente: Registrar pacientes con documento único, fecha de nacimiento y ubigeo de residencia |
| RF-04 | Registrar dosis aplicada: Registrar la dosis (vacuna, número de dosis, lote, establecimiento, vacunador y campaña) y validarla: edad dentro de la ventana, dosis previa con el intervalo mínimo, lote correcto y vigente |
| RF-05 | Reservar cita: Reservar una cita para la dosis que corresponde, sin superar el cupo de la franja |
| RF-06 | Reprogramar o cancelar cita: Cambiar o cancelar una cita con la anticipación definida |
| RF-07 | Atender cita o registrar inasistencia: Convertir la cita en dosis aplicada o marcar la inasistencia |
| RF-08 | Gestionar horarios y cupos: Definir franjas horarias y cupos por vacuna en cada establecimiento |
| RF-09 | Gestionar stock: Controlar lotes y stock por establecimiento y descontarlos al aplicar una dosis |
| RF-10 | Declarar o cerrar brote: Declarar y cerrar brotes por enfermedad y distrito |
| RF-11 | Generar alertas automáticas: Generar alertas de zona de brote, dosis atrasadas, inasistencia y stock |
| RF-12 | Consultar alertas y pendientes: Consultar las alertas y la lista de pacientes con dosis pendientes según el alcance del rol |
| RF-13 | Consultar dashboard de cobertura: Reportar la cobertura por distrito, vacuna y dosis, y la cobertura de SPR con nivel de riesgo (epidemiólogo y administrador) |
| RF-14 | Gestionar campañas: Crear campañas con metas por distrito y consultar su avance |
| RF-15 | Consultar carné de vacunación: Mostrar las dosis aplicadas y pendientes de un paciente |
| RF-16 | Consultar auditoría: Auditar las correcciones y eliminaciones de dosis |