UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto VacunApp Tacna: Base de Datos para el Registro y Control de Vacunación ante el Brote de Sarampión

Curso: Base de Datos II (SI783)

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Cutipa Arias, Brayan (2022075752)

Miranda Platas, Raul (2022075477)

Tacna – Perú

2026

Sistema VacunApp Tacna

Informe de Factibilidad

Versión 2.1

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | BCA | RMP | PCQ | 25/09/2026 | Versión original |
| 1.1 | BCA | RMP | PCQ | 02/10/2026 | Despliegue de la base de datos en MonsterASP.NET e incorporación de Raul Miranda Platas |
| 2.0 | BCA | RMP | PCQ | 03/10/2026 | Nuevo enfoque: aplicación web con roles, citas y stock, desplegada en MonsterASP.NET |
| 2.1 | BCA | RMP | PCQ | [fecha] | Actualización con la implementación y el despliegue en MonsterASP.NET |

ÍNDICE GENERAL

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5

1.1 Nombre del proyecto	5

1.2 Duración del proyecto	5

1.3 Descripción	5

1.4 Objetivos	5

1.4.1 Objetivo general	5

1.4.2 Objetivos específicos	6

2. RIESGOS	6

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	8

3.1 Planteamiento del problema	8

3.2 Consideraciones de hardware y software	8

4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	9

4.1 Factibilidad Técnica	9

4.2 Factibilidad Económica	10

4.2.1 Costos generales	10

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo	10

4.2.3 Costos del ambiente	10

4.2.4 Costos de personal	11

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema	11

4.3 Factibilidad Operativa	11

4.4 Factibilidad Legal	12

4.5 Factibilidad Social	12

4.6 Factibilidad Ambiental	12

5. ANÁLISIS FINANCIERO	13

5.1 Justificación de la Inversión	13

5.1.1 Beneficios del Proyecto	13

5.1.2 Criterios de Inversión	13

6. CONCLUSIONES	14

Informe de Factibilidad

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 1.1 Nombre del proyecto

VacunApp Tacna: Base de Datos para el Registro y Control de Vacunación ante el Brote de Sarampión.

## 1.2 Duración del proyecto

Tres meses, del 17 de agosto al 23 de octubre de 2026, organizados en cinco sprints de dos semanas y un sexto sprint de una semana que se superpone con el final del quinto, para preparar el informe y la exposición
      .

## 1.3 Descripción

VacunApp Tacna es una aplicación web, respaldada por una base de datos relacional en SQL Server, que registra cada dosis de vacuna aplicada en los 28 distritos de la región Tacna y organiza la vacunación mediante citas con cupos, control de stock de lotes y alertas de brote. La aplicación y la base de datos se publican en la nube, en MonsterASP.NET (plan gratuito), para que cualquier usuario autorizado entre con un enlace. El acceso es por roles (vacunador, jefe de establecimiento, epidemiólogo de la DIRESA, ciudadano y administrador), y cada rol ve solo las pantallas que le corresponden.

El proyecto surge del brote de sarampión de 2025–2026. La DIRESA Tacna confirmó 9 casos, ninguno con vacuna registrada, y respondió con campañas de intensificación y bloqueo sin conocer la cobertura real de cada distrito. Contar con un registro nominal y en línea permite medir la meta de cobertura de 95 % con dos dosis de SPR que recomienda la OPS y actuar sobre los niños sin vacunar. A diferencia del Carné Digital de Vacunación del Minsa, que permite a cada persona consultar su propio historial, VacunApp Tacna sirve a quienes organizan la vacunación: decide a quién vacunar, dónde y con qué stock.

Los módulos principales son: seguridad y roles, pacientes y registro de dosis con validación, agenda de citas y cupos, stock de lotes por establecimiento, brotes y alertas, campañas, dashboard de cobertura y auditoría.

## 1.4 Objetivos

### 1.4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada (3FN), con procedimientos almacenados, triggers y vistas, que centralice el registro de vacunación de Tacna y genere reportes de cobertura para apoyar la respuesta ante brotes como el de sarampión.

### 1.4.2 Objetivos específicos

| N° | Objetivo | Qué se logrará |
| --- | --- | --- |
| OE-1 | Modelar y normalizar la base de datos (pacientes, dosis, campañas, centros de salud) | 23 tablas en 3FN con 0 % de columnas redundantes, verificable en el diagrama E-R |
| OE-2 | Implementar al menos 5 procedimientos almacenados y 2 triggers | Logrado: 24 procedimientos y 9 triggers (superan la meta), entre ellos la alerta automática para pacientes en zona de brote con dosis pendiente y el control de cupos de las citas; además, 4 funcione s |
| OE-3 | Crear vistas que reporten la cobertura por distrito en menos de 2 s sobre 5 000+ registros | 8 vistas, por debajo de la meta de 11: parte de los reportes se resolvió con funciones y procedimientos (por ejemplo, fn_DosisPendientes y usp_ReporteCoberturaDistrito) [CONFIRMAR: desviación o meta cumplida por otros objetos]. La cobertura por distrito responde en 406 ms en el entorno local (20 000 pacientes, más de 300 000 dosis) y en 465 ms en MonsterASP.NET |
| OE-4 | Exponer las funciones mediante una aplicación web usable desde el celular | Aplicación en .NET 10 con pantallas por rol, agenda, stock y dashboard de cobertura |
| OE-5 | Publicar la aplicación y la base de datos en la nube sin costo | Aplicación y base operativas en MonsterASP.NET (plan gratuito), publicadas el 04/10/2026 en https://vacunapp-tacna.runasp.net y accesibles con un enlace para el equipo, el docente y los compañeros de clase |
| OE-6 | Controlar el acceso por roles | 5 roles con menús y permisos distintos, contraseñas cifradas y datos separados por establecimiento |
| OE-7 | Organizar citas y stock de vacunas | Reserva de citas sin sobrepasar el cupo de cada franja, y descuento automático del stock al aplicar una dosis |

# 2. RIESGOS

Los riesgos que se identificaron para el proyecto, con su probabilidad, impacto y estrategia de mitigación, se resumen en el siguiente cuadro.

| N° | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | No acceder a datos reales de vacunación por confidencialidad | Alta | Medio | Generar datos simulados verosímiles con un script reproducible |
| R2 | Consultas de cobertura lentas al crecer los datos. Riesgo materializado: tras la carga masiva, las estadísticas desactualizadas llevaron una consulta a 49 s | Media | Alto | Índices nonclustered de cobertura, estadísticas posteriores a la carga (database/11_estadisticas.sql), reescritura de usp_ListarPendientes y pruebas de rendimiento automatizadas; el riesgo quedó mitigado |
| R3 | Reglas del esquema de vacunación mal interpretadas | Media | Alto | Basar el esquema en la NTS N.° 196-MINSA y centralizar las reglas en un trigger con pruebas |
| R4 | Diferencias de entorno entre los integrantes | Media | Medio | Una sola base de datos compartida en MonsterASP.NET y scripts numerados que la crean desde cero |
| R5 | Retrasos por carga académica | Media | Medio | Sprints cortos y priorización de la base de datos sobre la interfaz |
| R6 | Exposición de datos personales en un despliegue real | Baja | Alto | Fuera del alcance; se recomienda cifrado, roles y cumplimiento de la Ley N.° 29733 antes de producción |
| R7 | Límites y disponibilidad del plan gratuito de MonsterASP.NET (1 sitio web, 1 base de datos de 1 GB, 256 MB de RAM, sin garantías de servicio) | Media | Medio | Conservar todos los scripts en el repositorio para recrear la base con ellos (no se confirmó que el plan gratuito ofrezca copias de respaldo) y hacer una prueba de carga antes de la demostración |
| R8 | Reservas simultáneas del mismo cupo por varios usuarios | Media | Alto | Transacciones con bloqueo de la franja y verificación de cupo en un trigger, con pruebas de concurrencia |
| R9 | Alcance mayor al previsto (login, citas y stock) frente al plazo de tres meses | Media | Alto | Priorizar login y roles, luego citas y, al final, stock; mantener la base ya validada como punto de partida |

# 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

## 3.1 Planteamiento del problema

La vacunación en los establecimientos del primer nivel de Tacna se registra en tres lugares: el carné físico del niño, el registro diario del vacunador y el consolidado mensual que se envía a la Red de Salud. La cobertura regional se calcula después de digitar esos consolidados, con semanas de retraso.

Durante el brote de sarampión, esta forma de trabajo mostró sus límites:

- Ninguno de los 9 casos confirmados tenía vacuna registrada, y no había forma de saber a tiempo cuántos niños estaban en la misma situación.

- Las campañas de intensificación y bloqueo se planificaron sin la cobertura de SPR por distrito.

- No existe una lista nominal de niños con dosis pendiente en las zonas del brote que se pueda usar para vacunar casa por casa.

- Los errores de registro (dosis fuera de edad, dosis duplicadas, lotes vencidos) solo se detectan en auditorías posteriores.

La necesidad es contar con un registro centralizado que valide cada dosis al registrarla y entregue la cobertura por distrito sin esperar al consolidado mensual.

## 3.2 Consideraciones de hardware y software

| Categoría | Tecnología | Especificación | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | Computadoras de los integrantes | Windows 11, 16 GB de RAM | Desarrollo y pruebas |
| Hosting | MonsterASP.NET, plan gratuito | 1 sitio web, 1 base de datos de 1 GB, 256 MB de RAM, sin costo | Publicación de la aplicación y de la base de datos SQL Server |
| Base de datos | SQL Server (T-SQL) | Versión 2019 o superior | Esquema, procedimientos, triggers y vistas |
| Entorno local | Docker Desktop y SQL Server 2022 Developer | Gratuitos para uso educativo | Desarrollo y pruebas de rendimiento previas al despliegue |
| Aplicación web | .NET 10 SDK | ASP.NET Core Minimal API, autenticación por cookies, HTML, CSS, JavaScript y Chart.js | Pantallas por rol, agenda, stock y dashboard |
| Herramientas de acceso | SSMS o Azure Data Studio | Gratuitos | Ejecutar los scripts sobre la base alojada en MonsterASP.NET |
| Control de versiones | Git y GitHub Classroom | Repositorio del curso | Control de versiones |
| Servidor institucional | Servidor de la DIRESA (para un piloto) | Por confirmar | SQL Server Express o Standard |

# 4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El estudio evalúa si el proyecto se puede construir con los recursos disponibles y si sus beneficios justifican el costo. Para prepararlo se revisaron las noticias sobre el brote y las acciones de la DIRESA, el Carné Digital de Vacunación del Minsa, el esquema nacional de vacunación del MINSA, la lista de distritos del INEI, las condiciones del plan gratuito de MonsterASP.NET y el material del curso sobre arquitectura de SQL Server e índices. El estudio fue elaborado por el equipo del proyecto, integrado por Brayan Cutipa Arias y Raul Miranda Platas, y se presenta al Ing. Patrick Cuadros Quiroga, docente del curso, para su aprobación.

## 4.1 Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente factible:

- Hardware. Una computadora personal basta para desarrollar y probar. La base completa, con 20 000 pacientes y 300 000 dosis, ocupa 57 MB de datos e índices (archivo de datos de 72 MB) y 272 MB en disco si se cuenta el registro de transacciones inicial de 200 MB, dentro del GB que ofrece el plan gratuito de MonsterASP.NET; los usuarios solo necesitan un navegador.

- Software. SQL Server ofrece todo lo que el diseño necesita: procedimientos almacenados, triggers AFTER set-based, funciones inline con valores de tabla, índices filtrados, FOR JSON para la auditoría y scalar UDF inlining para la función de edad.

- Red, dominio e internet. La aplicación y la base de datos se publican en MonsterASP.NET, que provee el sitio web y la instancia de SQL Server sin costo. Los usuarios entran por HTTPS con un subdominio gratuito del proveedor, y la aplicación se conecta a la base con la cadena de conexión que este entrega. El plan gratuito no incluye dominio propio ni garantías de servicio, y ofrece recursos limitados (256 MB de RAM), por lo que se hizo una prueba de carga. En el hosting, la aplicación usa 91,5 MB sin datos y llega a un pico de 145 MB con 20 000 pacientes y 10 usuarios simultáneos, dentro del límite de 256 MB; la cobertura por distrito responde en 465 ms y la consulta de pendientes por zona de brote tarda entre 7 y 13 s. Se corrió además una prueba de concurrencia de 22 escenarios con 2, 10 y 20 sesiones [CONFIRMAR cifras finales]. En producción la conexión usa Encrypt=True con TrustServerCertificate=True: cifra el canal, pero no valida la identidad del servidor; es un límite aceptado.

- Conocimiento. El equipo cursa Base de Datos II, donde se estudian la arquitectura de SQL Server, los índices y las estadísticas que usa el optimizador.

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Motor de base de datos | SQL Server 2019 o superior, en MonsterASP.NET |
| Lenguaje de la lógica de negocio | T-SQL (procedimientos, triggers, funciones y vistas) |
| Aplicación y API | .NET 10, ASP.NET Core Minimal API, autenticación por cookies, Microsoft.Data.SqlClient |
| Interfaz | HTML, CSS y JavaScript sin frameworks; gráficos con Chart.js |
| Publicación | MonsterASP.NET, plan gratuito (sitio web y base de datos) |
| Herramientas de desarrollo | Visual Studio Code, SSMS o Azure Data Studio, Git y GitHub Classroom |

## 4.2 Factibilidad Económica

El proyecto no requiere inversión en infraestructura: el software es gratuito, la aplicación y la base de datos se publican en el plan gratuito de MonsterASP.NET y se usan los equipos de los integrantes.

### 4.2.1 Costos generales

Cuadro de costos generales.

| Concepto | Cantidad | Costo unitario (S/) | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Impresiones y copias de informes | 300 | 0.20 | 60.00 |
| Útiles de escritorio | 1 | 40.00 | 40.00 |
| Anillados y folders para entregas | 4 | 20.00 | 80.00 |
| Subtotal |  |  | 180.00 |

### 4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Cuadro de costos operativos.

| Concepto | Meses | Integrantes | Costo mensual (S/) | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet (parte proporcional) | 3 | 2 | 80.00 | 480.00 |
| Electricidad (parte proporcional) | 3 | 2 | 40.00 | 240.00 |
| Subtotal |  |  |  | 720.00 |

### 4.2.3 Costos del ambiente

Cuadro de costos del ambiente.

| Concepto | Total (S/) |
| --- | --- |
| MonsterASP.NET, plan gratuito (hosting del sitio web y de la base de datos SQL Server) | 0.00 |
| SQL Server 2022 Developer y Docker Desktop (desarrollo local, uso educativo) | 0.00 |
| .NET 10 SDK y Visual Studio Code | 0.00 |
| Repositorio GitHub Classroom | 0.00 |
| Subtotal | 0.00 |

### 4.2.4 Costos de personal

Horario: 20 horas semanales por integrante, de lunes a sábado en horario vespertino, durante 12 semanas (80 horas al mes). [CONFIRMAR: el periodo del 17/08 al 23/10 equivale a unas 10 semanas; las 240 horas se calcularon sobre 12 semanas y los totales no se modificaron]

Cuadro de costos de personal.

| Rol | Integrante | Horas | Costo por hora (S/) | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto / DBA | Cutipa Arias, Brayan (2022075752) | 240 | 15.00 | 3 600.00 |
| Desarrollador web / QA | Miranda Platas, Raul (2022075477) | 240 | 15.00 | 3 600.00 |
| Subtotal |  |  |  | 7 200.00 |

### 4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

Cuadro resumen de costos.

| Rubro | Total (S/) | Participación |
| --- | --- | --- |
| Costos generales | 180.00 | 2.22 % |
| Costos operativos | 720.00 | 8.89 % |
| Costos del ambiente | 0.00 | 0.00 % |
| Costos de personal | 7 200.00 | 88.89 % |
| Costo total | 8 100.00 | 100.00 % |

Forma de pago: el costo lo asume el equipo como parte del curso; para un piloto institucional se pagaría en dos armadas, 50 % al aprobar el diseño y 50 % a la entrega.

## 4.3 Factibilidad Operativa

- Beneficios. Cobertura por distrito al instante, listas nominales de niños pendientes para el trabajo casa por casa y registros validados en el origen.

- Capacidad del cliente. La DIRESA cuenta con personal de estadística e informática que administra bases de datos. El sistema se despliega ejecutando los scripts numerados sobre la base alojada en MonsterASP.NET y publicando la aplicación en el sitio del mismo proveedor; los usuarios no necesitan capacitación en SQL.

- Impacto en los usuarios. El vacunador registra la dosis en un formulario y recibe al momento un mensaje claro si hay un error (por ejemplo, «Falta la dosis anterior o no se respetó el intervalo mínimo entre dosis»).

Cuadro de interesados.

| Interesado | Rol | Interés principal |
| --- | --- | --- |
| DIRESA Tacna, Epidemiología | Cliente de referencia, rol Epidemiólogo | Cobertura por distrito, brotes y campañas |
| Estrategia de Inmunizaciones | Usuario | Seguimiento de campañas y metas |
| Jefes de establecimiento | Usuario, rol Jefe | Horarios, cupos, stock, alertas y pendientes de su distrito |
| Personal de vacunación | Usuario, rol Vacunador | Registro rápido y validado de dosis y atención de citas |
| Padres de familia | Usuario, rol Ciudadano | Reservar citas para sus hijos |
| Oficina de informática | Usuario, rol Administrador | Usuarios, roles y auditoría |
| Docente del curso | Evaluador | Cumplimiento de los entregables |

## 4.4 Factibilidad Legal

- Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento (D.S. N.° 016-2024-JUS). Los datos de salud son sensibles. El proyecto usa solo datos simulados, lo que importa especialmente porque la aplicación y la base se alojan en un servicio de terceros (MonsterASP.NET) y se abren a compañeros de clase. Para un despliegue real, el diseño ya facilita el cumplimiento: inicio de sesión con contraseñas cifradas, permisos por rol y por establecimiento, auditoría de cambios y un único esquema (vac) sobre el que asignar permisos.

- Ley N.° 28010, Ley General de Vacunas, y la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022. Definen el esquema nacional que implementa la tabla EsquemaDosis.

- Licencias de software. La instancia de SQL Server alojada en MonsterASP.NET se usa bajo las condiciones del proveedor, y su plan gratuito no ofrece garantías. Para un piloto institucional con datos reales se usaría SQL Server Express (gratuito) o una licencia Standard de la DIRESA.

No se identifican conflictos legales para el desarrollo académico.

## 4.5 Factibilidad Social

El brote generó preocupación pública en Tacna, y la vacunación cuenta con amplia aceptación como medida preventiva. Un sistema que ayuda a encontrar a los niños sin vacunar apoya a las familias y al personal de salud. El proyecto trata la información con ética: no expone datos reales ni etiqueta a las comunidades, y reporta la cobertura por distrito para orientar recursos, no para señalar a nadie. Contribuye al ODS 3, Salud y bienestar.

## 4.6 Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental es positivo aunque pequeño: reduce la impresión de registros y consolidados, y el alojamiento en un proveedor de hosting aprovecha infraestructura existente sin comprar hardware nuevo. El consumo eléctrico adicional es marginal.

# 5. ANÁLISIS FINANCIERO

## 5.1 Justificación de la Inversión

### 5.1.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios tangibles (estimados para un piloto en los 34 establecimientos modelados):

Cuadro de beneficios tangibles. Los beneficios de las citas (menos inasistencias) y del control de stock (menos mermas por vencimiento) no se cuantifican, como criterio conservador.

| Beneficio | Cálculo | Anual (S/) |
| --- | --- | --- |
| Horas de digitación y consolidación ahorradas | 34 establecimientos × 4 h/mes × 12 meses × S/ 12/h | 19 584.00 |
| Menos formatos impresos de registro y consolidado | Estimado | 1 200.00 |
| Total de beneficios |  | 20 784.00 |

Costo anual de mantenimiento (soporte y copias de seguridad): S/ 3 000.00. Los beneficios y el mantenimiento son supuestos del equipo y deben validarse con la DIRESA antes de un piloto.

Beneficios intangibles:

- Decisiones de campaña basadas en la cobertura real de cada distrito.

- Información confiable, validada al momento del registro.

- Detección temprana de la población en riesgo ante brotes.

- Mejor uso de los cupos y de las vacunas disponibles en cada establecimiento.

- Cumplimiento del seguimiento nominal que exige la estrategia de inmunizaciones.

Flujo de caja proyectado a 3 años.

| Año | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión | −8 100.00 |  |  |  |
| Beneficios |  | 20 784.00 | 20 784.00 | 20 784.00 |
| Mantenimiento |  | −3 000.00 | −3 000.00 | −3 000.00 |
| Flujo neto | −8 100.00 | 17 784.00 | 17 784.00 | 17 784.00 |

### 5.1.2 Criterios de Inversión

Horizonte de evaluación de 3 años. El costo de oportunidad de capital (COK) es la tasa mínima de rendimiento que el equipo exige a la inversión; se fijó en 10 % anual.

#### 5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

B/C = VA(beneficios) / [inversión + VA(costos)] = 51 686.73 / (8 100.00 + 7 460.56) = 3.32

Como B/C > 1, se acepta el proyecto.

#### 5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

VAN = −8 100.00 + Σ 17 784.00 / (1.10)^t, para t = 1..3 = S/ 36 126.18

Como VAN > 0, se acepta el proyecto.

#### 5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

TIR = 212.35 %, muy superior al COK del 10 %, por lo que se acepta el proyecto. La TIR es tan alta porque la inversión se reduce casi por completo a horas de trabajo: el software y el hosting del plan gratuito no tienen costo y se usa la infraestructura existente.

#### 5.1.2.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)

PRI = inversión / flujo neto del año 1 × 12 meses = 8 100.00 / 17 784.00 × 12 = 5.47 meses. La inversión se recupera en poco más de cinco meses de operación.

# 6. CONCLUSIONES

- El proyecto es técnicamente factible: la aplicación .NET y SQL Server publicados en MonsterASP.NET sin costo cubren todos los requerimientos, y la base completa con 20 000 pacientes cabe con holgura en el plan gratuito; el riesgo principal son sus recursos limitados bajo carga.

- Es económicamente factible: con una inversión de S/ 8 100, el VAN es de S/ 36 126.18, el B/C de 3.32, la TIR de 212.35 % y la inversión se recupera en 5.47 meses.

- Es operativamente factible: se despliega con scripts numerados y la aplicación no requiere conocimientos de SQL; cada rol ve solo lo que necesita.

- No presenta impedimentos legales, siempre que se trabaje con datos simulados y, antes de producción, se apliquen las medidas de la Ley N.° 29733.

- Su impacto social es positivo y su impacto ambiental, neutro o positivo.

- Conviene validar con la DIRESA los beneficios estimados, el costo por hora, el COK de 10 % y la desviación en el número de vistas. La prueba de carga ya se hizo: en MonsterASP.NET la cobertura por distrito responde en 465 ms y la memoria llega a 145 MB de los 256 MB del plan con 10 usuarios simultáneos; la consulta de pendientes por zona de brote (7 a 13 s) queda fuera del criterio de 2 s.

Por lo tanto, VacunApp Tacna es viable y se recomienda su desarrollo.